PHÂN LOẠI MOSCOW VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG
HỆ THỐNG MƯỢN SÁCH ONLINE – RELEASE 1

Bối cảnh: MVP dự kiến phát hành sau 3 sprint, mỗi sprint 2 tuần. Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm; tổng 12 hạng mục là 25 điểm. Vì vậy, Product Owner cần ưu tiên giá trị cốt lõi và chủ động để lại một số tính năng cho các bản phát hành sau.

# 1. Nguyên tắc phân loại MoSCoW

Must have: Bắt buộc để MVP cung cấp được luồng nghiệp vụ cốt lõi.

Should have: Quan trọng nhưng có thể tạm xử lý thủ công hoặc đưa sang giai đoạn sau nếu tiến độ bị ảnh hưởng.

Could have: Tính năng bổ sung, có thì tốt nhưng không quyết định khả năng vận hành cơ bản.

Won't have (this time): Chưa thực hiện trong Release 1; vẫn được giữ lại trong backlog để xem xét ở release sau.

# 2. Bảng phân loại 12 hạng mục và lý do

| STT gốc | Hạng mục | Size / điểm | MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M / 2 | Must have | Cần xác định tài khoản độc giả để quản lý yêu cầu mượn và lịch sử giao dịch. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M / 2 | Must have | Đây là cách cơ bản để độc giả tìm được sách muốn mượn trong MVP. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L / 3 | Must have | Đây là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống; cần kiểm tra giới hạn mượn để tránh vượt quy định. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L / 3 | Must have | Danh mục sách cần được tạo và cập nhật để chức năng tìm kiếm và mượn phản ánh dữ liệu thực tế. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S / 1 | Must have | Lịch sử giúp độc giả kiểm tra các lượt mượn của mình và hỗ trợ minh bạch trạng thái sử dụng dịch vụ. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S / 1 | Should have | Gia hạn có ích nhưng thư viện có thể tạm xử lý yêu cầu gia hạn tại quầy trong MVP. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S / 1 | Should have | Nhắc hạn giúp giảm trả muộn nhưng có thể tạm thay bằng thông tin hạn trả trên hệ thống hoặc quy trình nhắc thủ công. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M / 2 | Should have | Tính năng cải thiện trải nghiệm nhưng phụ thuộc vào dữ liệu tình trạng sách và luồng mượn/trả; có thể triển khai sau khi luồng mượn cốt lõi ổn định. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M / 2 | Could have | Đánh giá tạo nội dung cộng đồng nhưng không cần thiết để độc giả tìm và mượn sách. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L / 3 | Could have | Recommendation có thể tăng tương tác nhưng cần thêm logic/dữ liệu sở thích và không phải điều kiện để MVP hoạt động. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M / 2 | Won't have (this time) | Đăng nhập mạng xã hội tiện lợi nhưng đăng ký/đăng nhập bằng tài khoản riêng đã đủ cho MVP, giúp giảm phạm vi tích hợp bên ngoài. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L / 3 | Won't have (this time) | Chat trực tiếp tốn công xây dựng và vận hành; giai đoạn đầu có thể dùng kênh liên hệ hiện có của thư viện. |

# 3. Tổng điểm công sức nhóm Must

Các hạng mục Must: 1 (2 điểm) + 2 (2 điểm) + 3 (3 điểm) + 10 (3 điểm) + 9 (1 điểm) = 11 điểm

So với ngưỡng mục tiêu: 60% × 20 điểm = 12 điểm. Nhóm Must có 11/20 = 55% năng lực Release 1, thấp hơn ngưỡng 12 điểm một chút và nằm trong mức mục tiêu “khoảng 60%”. Nhóm Must gồm 5 hạng mục, không vượt giới hạn tối đa. Còn khoảng 9 điểm năng lực cho Should/Could và phần dự phòng; không nhất thiết phải làm hết các mục này nếu phát sinh rủi ro.

# 4. Product Backlog có thứ tự ưu tiên từ 1 đến 12

Thứ tự dưới đây là thứ tự ưu tiên duy nhất. Các hạng mục Must đứng trước Should, tiếp theo là Could và Won’t. Trong nhóm Must, dữ liệu kho sách được quản lý trước khi tìm kiếm/mượn; tài khoản cần có trước khi độc giả sử dụng luồng mượn; lịch sử đứng sau nghiệp vụ mượn vì cần ghi nhận giao dịch.

| Ưu tiên | Mã gốc | Hạng mục | MoSCoW | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | 3 |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | 3 |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Must | 1 |
| 6 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | 1 |
| 7 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | 1 |
| 8 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | 2 |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | 2 |
| 10 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Could | 3 |
| 11 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't | 2 |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 |

# 5. Tự phản biện

Một người khác có thể xếp mục 7 (gợi ý sách) vào Won’t thay vì Could vì công sức L và nhu cầu dữ liệu/logic tương đối lớn; lập luận này hợp lý nếu nhóm muốn giảm rủi ro tối đa cho MVP.

Mục 11 (chat trực tiếp với thủ thư) có thể được xếp Could nếu thư viện xem hỗ trợ tức thời là lợi thế cạnh tranh, nhưng vẫn nên để sau các chức năng mượn sách cốt lõi vì công sức L.

Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) có thể được xếp Could hoặc Should nếu độc giả thường xuyên yêu cầu đăng nhập nhanh. Tuy nhiên, tài khoản riêng đã đáp ứng nhu cầu cơ bản nên tôi chọn Won’t cho Release 1.

Mục 9 (lịch sử mượn) cũng có thể được xếp Should vì thư viện có thể tra cứu thủ công. Tôi chọn Must vì lịch sử giúp độc giả tự kiểm tra giao dịch và hỗ trợ tính minh bạch; nếu cần cắt giảm thêm, đây là hạng mục có thể được PO xem xét lại.

# 6. Kết luận

Release 1 ưu tiên hoàn thành 5 hạng mục Must với tổng 11 điểm, tập trung vào quản lý danh mục, tài khoản, tìm kiếm, mượn sách và lịch sử mượn. Các hạng mục còn lại được giữ trong Product Backlog theo thứ tự ưu tiên để nhóm có thể đưa vào sprint khi còn năng lực, hoặc xem xét cho release tiếp theo. Thứ tự có thể được điều chỉnh khi có thêm phản hồi từ thư viện và dữ liệu thực tế, nhưng cần giữ nguyên nguyên tắc phụ thuộc và giới hạn công sức.